Российская Федерация

Новгородская область

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПАРФИНСКОГО муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ (ПРОЕКТ)

| От _______________ № __________ р.п. Парфино |  |
| --- | --- |
| Об утверждении Порядка принятия решения об изменении существенных условий контрактов, заключенных в 2022-2023 годах в целях обеспечения муниципальных нужд Парфинского муниципального района и Парфинского городского поселения и Порядка работы комиссии по принятию решения об изменении существенных условий контрактов, заключенных в 2022-2023 года в целях обеспечения муниципальных нужд Парфинского муниципального района и Парфинского городского поселения. |  |

В целях реализации пункта 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2022 г. № 680 «Об установлении порядка и случаев изменения существенных условий государственных и муниципальных контрактов, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия», для повышения эффективности закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Парфинского муниципального района и Парфинского городского поселения:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить  прилагаемый Порядок принятия решения об изменении существенных условий контрактов, заключенных в 2022-2023 года в целях обеспечения муниципальных нужд Парфинского муниципального района и Парфинского городского поселения, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2.Утвердить Порядок работы комиссии по принятию решения об изменении существенных условий контрактов, заключенных в 2022-2023 года в целях обеспечения муниципальных нужд Парфинского муниципального района и Парфинского городского поселения, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить Состав комиссии по принятию решения об изменении существенных условий контрактов, заключенных в 2022-2023 года в целях обеспечения муниципальных нужд  Парфинского муниципального района и Парфинского городского поселения, согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

4.  Опубликовать постановление в периодическом печатном издании «Парфинский Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Парфинского муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

| Проект подготовила и завизировала: Заведующий отделом закупок Администрации муниципального района | В.Г.Спасская |
| --- | --- |

# Срок для независимой антикоррупционной экспертизы с 27.07.2023 года по 03.08.2023 года

# Приложение №1 к постановлению Администрации

муниципального района

от _____________  № __________

Порядок

принятия решения об изменении существенных условий контрактов, заключенных в 2022-2023 годах в целях обеспечения муниципальных нужд Парфинского муниципального района  и Парфинского городского поселения, (далее – Порядок)

1.Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»                                   (далее - Закон о контрактной системе) и определяет процедуру принятия решения                                             об изменении существенных условий контрактов, заключенных в 2022-2023 годах в целях обеспечения муниципальных нужд Парфинского муниципального района и Парфинского городского поселения, если при его исполнении возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения (далее - Контракт).

2. Подготовка предложений по изменению существенных условий контракта для включения в решения, предусмотренные частью 65.1 статьи 112 Закона № 44-ФЗ, осуществляется при невозможности применения случаев, предусмотренных частью 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ.

3.Изменение существенных условий Контрактов осуществляется при соблюдении в совокупности следующих условий:

3.1. контракты заключены в 2022-2023 годах;

3.2.при исполнении Контрактов возникли независящие от сторон Контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения, и сохранение отношений между сторонами Контракта наиболее соответствует их интересам;

3.3.Соблюдаются положения частей 1.3 - 1.6 статьи 95 Закона о контрактной системе;

3.4.Имеется письменное обращение поставщика (подрядчика, исполнителя), являющегося стороной Контракта, к заказчику с предложением об изменении существенных условий Контракта, в том числе указывающее на конкретные причины невозможности исполнения обязательств по заключенному Контракту (с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение). Под обосновывающими предложение поставщика (подрядчика, исполнителя) информацией и документами понимается следующее:

3.4.1.Описание возникших фактических обстоятельств, не зависящих от сторон Контракта, повлекших невозможность его исполнения;

3.4.2.Предложение об изменении существенных условий Контракта с указанием условий Контракта, подлежащих изменению;

3.4.3. Документ (документы), подтверждающий (подтверждающие) наличие не зависящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность исполнения контракта в соответствии с действующими условиями (письменное подтверждение от производителей товаров об увеличении цены на производимый ими товар и (или) увеличения сроков изготовления (поставки), письменный расчет от поставщиков (подрядчиков, исполнителей) об увеличении ими цены на товар, работу, услугу, также иные документы, подтверждающие независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность исполнения контракта).

3.4.4.Изменение допускается в отношении не исполненных на дату заключения соответствующего соглашения обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя) по Контракту.

4.В целях принятия решения о необходимости изменения существенных условий Контрактов создается комиссия по принятию решения об изменении существенных условий Контрактов, заключенных в 2022-2023 годах в целях обеспечения муниципальных нужд Парфинского муниципального района и Парфинского городского поселения,  (далее - Комиссия).

5.Для принятия решения об изменении существенных условий Контракта заказчик при соблюдении условий, указанных в 3 Порядка, направляет в адрес председателя Комиссии (или его заместителя) следующую информацию и документы:

5.1.Обращение об изменении существенных условий Контракта, в том числе указывающее на конкретные причины невозможности исполнения обязательств по заключенному Контракту, согласно приложению к настоящему Порядку.

5.2.Пояснительную записку, содержащую экономическое и (или) технологическое обоснование целесообразности внесения изменений в существенные условия Контракта и обоснование необходимости таких изменений.

5.2.Копию действующего Контракта (с приложениями), заключенного в соответствии с Законом о контрактной системе.

5.3.Номер записи в реестре контрактов, заключенных заказчиками, соответствующий представленному Контракту.

5.4.Проект дополнительного соглашения к Контракту, содержащий изменения существенных условий Контракта.

5.5.Информацию об источнике финансирования Контракта и наличии лимитов бюджетных обязательств.

5.6.Обоснование изменения (увеличения) цены Контракта, определенное в соответствии со статьей 22 Закона о контрактной системе.

5.7.Информацию об исполнении Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), в том числе о стоимости исполненных обязательств (об оплате заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения Контракта).

5.8.Иную информацию на усмотрение заказчика.

6.Решение об изменении существенных условий Контракта или об отказе внесения таких изменений, принимается на заседании Комиссии и оформляется протоколом заседания Комиссии. Секретарь Комиссии в день принятия решения оформляет протокол заседания Комиссии, который подписывается всеми членами Комиссии и направляет его соответствующему заказчику или представителю заказчика. На основании протокола Комиссии заказчик или представитель заказчика в течение 7 рабочих дней подготавливает и согласовывает проект постановления администрации Парфинского муниципального района об изменении существенных условий соответствующего Контракта, являющимся основанием для заключения дополнительного соглашения к Контракту.

7.Порядок не применяется в случаях изменения существенных условий Контракта, предусмотренных частью 1 статьи 95 Закона о контрактной системе, частью 70 статьи 112 Закона о контрактной системе, пункта 8 Порядка.

8.Заказчики с учетом пункта 6 Порядка вправе внести по соглашению сторон в заключенные в 2022-2023 годах Контракты на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), следующие изменения:

8.1.Устанавливающие авансовые платежи до размеров, определенных постановлением Администрации Парфинского муниципального района от 16.12.2021 года №1137 «Об утверждении Порядка исполнения бюджета Парфинского муниципального района по расходам и санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета Парфинского муниципального района», постановлением Администрации Парфинского муниципального района от 16.12.2021 года №1138 «Об утверждении Порядка исполнения бюджета Парфинского городского поселения по расходам и санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета Парфинского городского поселения»,  постановлением Администрации Парфинского муниципального района от 16.12.2021 года №1139 «Об утверждении Порядка санкционирования расходов муниципальных бюджетных и автономных учреждений, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации», но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Заказчика на соответствующие цели на финансовый год, с соблюдением размера обеспечения исполнения контракта, установленного в соответствии с частью 6 статьи 96 Закона о контрактной системе.

8.2.Иные изменения существенных условий контракта, не приводящие к увеличению стоимости товаров, работ, услуг, изменению сроков поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг или предмета контракта.

## Приложение

к Порядку принятия решения об изменении

существенных условий контрактов, заключенных

в 2022-2023 годах в целях обеспечения

муниципальных нужд Парфинского муниципального района

и Парфинского городского поселения,

Председателю комиссии (заместителю Председателя комиссии) по принятию решения об изменении существенных условий контрактов, заключенных в 2022-2023 годах в целях обеспечения муниципальных нужд Парфинского муниципального района и Парфинского городского поселения

Обращение

об изменении существенных условий контракта

1.Наименование заказчика: _________________________________________________.

2.Наименование поставщика (подрядчика, исполнителя):

____________________________________________________________.

3.Номер реестровой записи контракта в реестре контрактов, заключенных заказчиками: ________

____________________________________________________________.

4.Номер контракта, дата заключения: ______________________

5.Предмет контракта: ___________________________________

6.Цена контракта: _________________________________________________________________.

7.Срок исполнения контракта: __________________________________________________________.

8.Порядок оплаты по контракту, в том числе информация    о размере аванса (в случае если контрактом предусмотрена выплата аванса), о размере аванса в отношении каждого этапа исполнения контракта (если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта): _________________________________________________

9.Дата начала исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта): _______________________________________

10.Размер исполненных обязательств по контракту (в процентах и рублях): __________________________________________________

11.Краткое описание обстоятельств, независящих от сторон контракта и влекущих невозможность его исполнения в соответствии с действующими условиям, а также причинно-следственной связи между необходимостью изменения существенных условий контракта  и указанными обстоятельствами: ___________________________________________________________________

12.Предложения об изменении существенных условий контракта:

12.1.изменение цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта) (при необходимости): __________________________________________________________________________

12.2.изменение срока исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта) (при необходимости): __________________________________________________

12.3.изменение даты начала исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта) (при необходимости): __________________________________________________________

12.4.изменение порядка оплаты контракта (отдельного этапа исполнения контракта), в том числе в части авансирования                     (при необходимости): _________________________________________

12.5.изменение количества (объема) закупаемых товаров, работ, услуг (при необходимости): ___________________________________

12.6.изменение иных существенных условий контракта                   (при необходимости): _________________________________________

___________________________________________________________.

13.Сведения о необходимости выделения дополнительных средств и их источнике: ______________________________________

14.Указание на национальный и (или) федеральный проект, государственную программу Российской Федерации и (или) Новгородской области и (или) муниципальную программу, иной муниципальный правовой акт органа местного самоуправления муниципального образования,   в рамках которого(ых) предусмотрено мероприятие, в целях реализации которого заключен контракт:

_____________________________________________________________________________________

15.Информация о казначейском сопровождении расчетов                       по контракту (расчетов по контракту в части выплаты аванса): ____________________________________________________________.

____________________________________________________________

(Ф.И.О., должность руководителя заказчика)

____________________________          _________________________

(подпись)                                                                       (дата)

____________________________________________________________

(Ф.И.О. должность, контактный телефон исполнителя)

____________________________          _________________________

(подпись)                                                                       (дата)

# Приложение 2

к постановлению администрации

от _______________ № ________

Порядок

работы комиссии по принятию решения об изменении существенных условий

контрактов, заключенных в 2022-2023 годах в целях обеспечения

муниципальных нужд Парфинского муниципального района и Парфинского городского поселения, (далее – Порядок)

1.Комиссия по принятию решения об изменении существенных условий контрактов, заключенных в 2022-2023 годах в целях обеспечения муниципальных нужд Парфинского муниципального района и Парфинского городского поселения (далее - Комиссия) создается в целях принятии решения об изменении существенных условий контрактов, заключенных в 2022-2023 годах в целях обеспечения муниципальных нужд Парфинского муниципального района и Парфинского городского поселения, если при его исполнении возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения (далее - Контракт).

2.Комиссия создается Администрацией Парфинского муниципального района,  и является специально уполномоченным совещательным органом при Администрации Парфинского муниципального района.

3.Состав Комиссии формируется из должностных лиц Администрации Парфинского муниципального района, Секретарь Комиссии – представитель заказчика, не является членом Комиссии  (далее – Секретарь Комиссии). В период временного отсутствия члена Комиссии (командировка, отпуск, болезнь) в заседании Комиссии принимает участие лицо, на которое возложено исполнение его обязанностей.

Секретаря Комиссии назначает председательствующий на заседании комиссии.

4.Комиссию возглавляет председатель, который осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии, назначает даты заседания Комиссии, обеспечивает коллегиальность в обсуждении спорных вопросов, дает поручения членам Комиссии, а в его отсутствие - заместитель председателя Комиссии.

5.Для принятия решения об изменении существенных условий Контракта заказчик направляет в адрес председателя Комиссии информацию и документы, предусмотренные пунктом 5 Порядка принятия решения об изменении существенных условий контрактов, заключенных в 2022-2023 годах в целях обеспечения муниципальных нужд Парфинского муниципального района и Парфинского городского поселения.

6.Секретарь Комиссии в течение 2 (двух) рабочих дней направляет поступившие информацию и документы членам Комиссии для ознакомления.

7.Члены Комиссии в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления информации и документов рассматривают и осуществляют их оценку.

8.Решение об изменении существенных условий контракта или об отказе таких изменений, принимается на заседании Комиссии.

9.Комиссия принимает решение открытым голосованием простым большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании. Секретарь Комиссии по результатам голосования членов Комиссии, оформляет принятое решение протоколом, который подписывается всеми членами Комиссии, присутствовавшими на заседании. При равенстве голосов решающим является голос председателя Комиссии. Комиссия правомочна принимать решение, если в заседании принимает участие более половины общего числа ее членов.

10.В случае принятия Комиссией решения о возможности изменения существенных условий Контракта протокол заседания Комиссии должен содержать:

10.1.Информацию о заказчике;

10.2.Информацию о поставщике (подрядчике, исполнителе) по Контракту, включая его наименование и идентификационный номер налогоплательщика;

10.3.Реквизиты Контракта, включая наименование, дату, номер Контракта (включая номер реестровой записи в реестре контрактов, заключенных заказчиками, соответствующий представленному Контракту (при наличии));

10.4.Сведения о предмете Контракта;

10.5.Сведения о текущей цене Контракта;

10.6.Сведения о вносимых в Контракт существенных изменениях, в том числе изменении цены и новой цене;

10.7.Сведения о необходимости дополнительных средств и источнике финансового обеспечения, объеме высвобождаемых средств (при наличии такой необходимости).

11.В случае принятия Комиссией решения об отказе в изменении существенных условий Контракта протокол заседания Комиссии должен содержать указание на основание принятия такого решения. Основанием для отказа в изменении существенных условий Контракта является наличие одного или совокупности следующих обстоятельств:

11.1.Отсутствие целесообразности (в том числе экономической) изменения существенных условий Контракта для достижения целей при исполнении Контракта;

11.2.Нарушение предлагаемыми изменениями существенных условий Контракта требований статьи 14 Закона о контрактной системе;

11.3.Наличие обстоятельств, препятствующих исполнению Контракта на новых условиях, указанных в обращении поставщика (подрядчика, исполнителя);

11.4.Отсутствие финансовых средств, необходимых для оплаты Контракта на новых условиях.

12.На основании протокола Комиссии заказчик или представитель заказчика в течение 7 рабочих дней подготавливает и согласовывает проект постановления администрации Парфинского муниципального района, об изменении существенных условий соответствующего Контракта, являющимся основанием для заключения дополнительного соглашения к Контракту.

13. Заказчик вправе повторно подать обращение в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка после устранения причин отказа.

14.  Определить, что ответственность за изменение существенных условий контракта в соответствии с решением комиссии несут лица, подписавшие дополнительное соглашение к заключенному контракту.

# Приложение 3

к постановлению администрации

от _______________ № ________

Состав

комиссии по принятию решения об изменении существенных условий контрактов, заключенных в 2022-2023 годах в целях обеспечения

муниципальных нужд Парфинского муниципального района и Парфинского городского поселения

| Дементьев Владислав Викторович Абрамова Жанна Анатольевна Члены комиссии: Шмелева Елена Викторовна Кучерова Ирина Викторовна Спасская Вера Геннадьевна Садчикова Ольга Владими ровна Иванчак Ольга Алексеевна Представитель заказчика (по согласованию) | - - - - - - - | первый заместитель Главы администрации муниципального района, председатель комиссии. заместитель Главы администрации, заместитель председателя комиссии председатель комитета финансов Администрации муниципального района заведующий отделом правовой работы Администрации муниципального района заведующий отделом закупок Администрации муниципального района заведующий отделом бухгалтерского учета Администрации муниципального района заведующий отделом культуры и архивного дела Администрации муниципального района |
| --- | --- | --- |