Контрольно - счетная палата Парфинского муниципального района

Российская Федерация, Новгородская область, п. Парфино 175130,

ул.  К. Маркса , д.60 ,  тел. 6-32-10

| От 02.09.2020 № 92 На № __________ от _____________ | Главе Полавского сельского поселения С.М. Петрову |
| --- | --- |

# ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

В соответствии планом работы Контрольно-счетной палатой муниципального района проведено контрольное мероприятие в Администрации Полавского сельского поселения    по проверке  законности и результативности использования средств дорожного фонда Полавского сельского поселения, направленных на осуществление дорожной деятельности в 2019 году и истекшем периоде 2020 года:

В ходе проверки установлены следующие нарушения:

Проверка соблюдения объектом контроля требований нормативных правовых актов показала:

в нарушение пункта 3.5 раздела 3 Порядка формирования Дорожного фонда  план расходов  Дорожного фонда на 2019 год и на 2020 год утвержден с нарушением сроков;

в нарушение  статьи 179 Бюджетного кодекса Российской  Федерации и порядка реализации муниципальных программ,  оценка эффективности реализации муниципальной программы ответственными исполнителями в 2019 году не проводилась;

отсутствует единый подход к  утверждению протяженности дорог в Перечне дорог и Реестре имущества казны, что привело  к расхождениям в данных регистрах учета.

При проверке объемов выполненных работ и произведенных расчетов установлено:

в нарушение ч. 8 ст. 95 Закона № 44-ФЗ, п. 1 ст. 450 ГК РФ, дополнительные соглашения о расторжении договоров с подрядчиками в случае невозможности выполнения работ по контракту в полном объеме не заключались;

в проверяем периоде Администрацией заключались договора на выполнение идентичных работ для обеспечения одних и тех же хозяйственных целей (расчистка дорог от снега и распределению пескосоляной смесью). Данный факт имеет признаки дробления закупок.

По результатам обследования и замеров объемов выполненных работ по ремонту автомобильных дорог  установлены расхождения фактического объема выполненных работ по ул. Октябрьская от установленных в муниципальном контракте. Для выполнения объемов Подрядчиком увеличена толщина подстилающих и выравнивающих слоев из щебня. Данный факт говорит о неэффективном расходовании бюджетных средств в сумме 102,4 тыс. рублей и нарушает принципы, установленные статьей 34 Бюджетного Кодекса Российской Федерации.

В ходе проведения аудита в сфере закупок установлено:

в нарушение статьи 99 и ст. 100 Федерального закона 44-ФЗ Администрацией ведомственный и внутренний муниципальный контроль Администрацией в проверяемом периоде не проводился.

С учетом изложенного, предлагается принять  следующие меры:

соблюдать требования, установленные  в Положении о муниципальном дорожном фонде, в части своевременности принятия решений и расходовании бюджетных средств;

не нарушать требования статьи 179 БК РФ, в части оценки эффективности муниципальных программ;

урегулировать учет   протяженности дорог в Перечне дорог и Реестре имущества казны;

усилить контроль над соблюдением требований статьи 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

урегулировать учет выполненных работ по содержанию автомобильных дорог местного значения;

осуществлять контроль над соблюдением требований законодательства в сфере закупок  товаров, работ, услуг;

соблюдать требования Гражданского кодекса, в части реализации договорных отношений.

рассмотреть вопрос  о применении мер дисциплинарной ответственности к лицам, допустившим неэффективное расходование бюджетных средств.

На основании пункта 3 раздела 5 решения Думы муниципального района от 30 ноября 2011 года № 78 «О Контрольно-счетной палате Парфинского муниципального района» о результатах рассмотрения настоящего представления и принятых мерах необходимо проинформировать Контрольно-счетную палату муниципального района  в течение 30 дней со дня его получения.

Председатель Контрольно-счетной палаты

муниципального района                                                             Е.В. Сорокина